UMOWA  Nr  342/.............../07

zawarta  w  dniu ............................................... 2007 roku  w Prusicach  pomiędzy :

Gminą Prusice z siedzibą  Rynek - Ratusz, 55-110 Prusice,  reprezentowaną przez:

mgr Jana Hurkota  - Burmistrza Miasta i Gminy

przy kontrasygnacie :

Doroty Fiłon - Skarbnika Gminy Prusice

zwaną  dalej  ZAMAWIAJĄCYM

a

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

zwanym   w  treści  umowy  WYKONAWCĄ,  o następującej treści:

( 1

1. Na  podstawie  wygranego przetargu i złożonej w dniu…………………………. 2007 roku oferty stanowiącej  załącznik  Nr 1  do  niniejszej  umowy  Zamawiający  powierza,

a  Wykonawca  przyjmuje  do  wykonania Remonty dróg gminnych na terenie Gminy Prusice obejmujące wykonanie:

I ETAP:  remontu nawierzchni  gruntowej  z ułożeniem warstwy ścieralnej w Prusicach – (w budżecie Gminy zapisana „droga – Głowinkowski”)

W zakres robót wchodzi:

a) korytowanie podłoża, mechanicznie gł. 20 cm,

b) ułożenie warstwy odsączającej z piasku gr. 5 cm,

c) ułożenie warstwy dolnej podbudowy z kruszywa kamiennego 0/61,5 mm, gr. 15 cm,

d) ułożenie warstwy ścieralnej grubości po zagęszczeniu 4 cm.

II ETAP: remontu nawierzchni  gruntowej  z ułożeniem warstwy ścieralnej w Piotrkowicach

W zakres robót wchodzi:

a) korytowanie podłoża, mechanicznie gł. 20 cm,

b) ułożenie warstwy odsączającej z piasku gr. 5 cm,

c) ułożenie warstwy dolnej podbudowy z kruszywa kamiennego 0/61,5 mm, gr. 15 cm,

d) ułożenie warstwy ścieralnej grubości po zagęszczeniu 4 cm.

III ETAP:  remontu nawierzchni tłuczniowej  z ułożeniem warstwy ścieralnej w    Krościnie Wielkiej

W zakres robót wchodzi:

a) profilowanie istniejącej podbudowy klińcem kamiennym 5-25 mm, gr. średnio 5 cm

b) ułożenie warstwy ścieralnej grubości po zagęszczeniu 4 cm.

2. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy określa przedmiar robót, który Wykonawca otrzymał w dacie zawarcia umowy.

3.Przedmiot umowy będzie realizowany zgodnie z harmonogramem w ujęciu rzeczowym i finansowym, stanowiącym Załącznik Nr 2 do umowy, w którym szczegółowy zakres przedmiotu umowy podzielony został, celem umożliwienia Wykonawcy, zgodnie z zapisem §9 fakturowania częściowego, na poszczególne etapy. W harmonogramie  zostały określone  terminy realizacji tych etapów oraz wynagrodzenia za ich wykonanie.

### ( 2

1. WYKONAWCA  zobowiązuje  się  wykonać  przedmiot  umowy  w  terminie 90 dni od daty zawarcia umowy.

2. Realizacja  robót  prowadzona  będzie  zgodnie  z obowiązującymi  Polskimi  Normami,  przepisami  i  zasadami  wiedzy  technicznej  oraz  należytą  starannością  w  ich  wykonaniu.

3.Warunki techniczne wykonania i odbioru robót określają Ogólne Specyfikacje Techniczne wydane przez Generalną Dyrekcję Dróg Publicznych.

( 3

Wykonawca  ponosi  pełną  odpowiedzialność  za  teren robót z  chwilą jego przejęcia.

Przekazanie terenu robót następować będzie sukcesywnie na 1 dzień przed terminem rozpoczęcia robót objętych danym etapem.

( 4

1. Wykonawca  zobowiązuje  się  uzyskać  i  dostarczyć  na teren robót wszelkie  niezbędne  do  zrealizowania  przedmiotu  umowy  materiały.

Koszt  dostawy  materiałów  do  miejsca  wykonywania  robót  został  uwzględniony  w  wynagrodzeniu określonym w ( 8 ust.4 umowy i w cenach jednostkowych określonych w ( 8, ust. 2.

2. Wykonawca  oświadcza,  że  prace  będzie  realizował  we  własnym  zakresie bez prawa ich zlecenia w całości bądź części podwykonawcom.

3. Do  wykonania  przedmiotu  umowy  Wykonawca  zobowiązany  jest  użyć  materiały  i  wyroby  spełniające  wymagania  Polskich  Norm.

( 5

Po  zakończeniu  robót  Wykonawca  zobowiązuje  się  uporządkować  teren, na  którym   wykonywał  roboty.

( 6

Wykonawca  oświadcza,  że  zapoznał  się  z  terenem  robót i  rodzajem  robót  oraz  zdobył informacje  niezbędne  do  prawidłowej  wyceny  robót.

W  związku  z  powyższym  wyklucza  się  jakiekolwiek  roszczenia  Wykonawcy  związane

z błędnym  skalkulowaniem  robót  określonych  w  zał.  Nr 1  i 2 do umowy.

( 7

1. Nadzór  z  ramienia  Zamawiającego  nad  robotami  przewidzianymi  niniejszą  umową  prowadził  będzie ………………………………………………..

2.Kierownikiem Budowy będzie ……………………………………………………….posiadający uprawnienia zawodowe Nr …………………………………………wydane przez…………………………………….				       		( 8

1. Za  wykonanie każdego etapu robót określonego w harmonogramie, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie określone w harmonogramie.

2. Wynagrodzenie za wykonanie całego przedmiotu umowy określonego w § 1 umowy i harmonogramie stanowiącym Zał. Nr 2 do umowy,z zastosowaniem ceny jednostkowej

z ust. 2 wynosi…………………… zł brutto (słownie:……………………………………………………………………………….zł). 5. Podatek VAT wynosi ……………….. zł (słownie: ……………………………………...zł).

3. Wynagrodzenie za poszczególne etapy przedmiotu umowy określa harmonogram w ujęciu rzeczowym i finansowym.

4. Wykonawca  oświadcza,  że  jest  podatnikiem  podatku  od  towaru  i  usług -VAT,

który  ma  nr NIP……………………………

5. Zamawiający  oświadcza,  że  jest podatnikiem podatku od towaru i usług -  VAT,  który  ma  nr  NIP 915-100-67-90.

( 9

1. Rozliczenie  za  wykonane  roboty  następować  będzie  fakturą częściową i fakturą końcową za wykonane  zgodnie  z  załączonym  harmonogramem etapy robót.  Podstawą  do  rozliczenia  poszczególnych  etapów  stanowić  będzie  protokół  odbioru  częściowego  podpisany  przez  Zamawiającego  i  Kierownika  Budowy,  który  nie  jest  traktowany  jako  odbiór  końcowy.

2.Faktury  częściowe  nie  mogą   przekroczyć  80%  wynagrodzenia, o  którym  mowa  w  ( 8 ust.2  niniejszej  umowy.

3. Końcowe  rozliczenie  robót  nastąpi  fakturą  końcową  na  podstawie  odbioru  końcowego  robót.

( 10

1. Zamawiający  ma  obowiązek  zapłaty  faktury  częściowej i końcowej w  terminie  21  dni,  licząc  od  daty  ich doręczenia  wraz  z  kompletem  dokumentów  rozliczeniowych.

2. Płatność   będzie dokonywana  przelewem  na  konto     Wykonawcy:

……………………………………………………………………………….

3. W  razie  opóźnienia  w  zapłacie  faktury  Wykonawcy  przysługuje  prawo  naliczania  ustawowych  odsetek  od  wartości  nieterminowo  płaconej  faktury.

4. Za  dzień  zapłaty  uważa  się  dzień  obciążenia  konta  bankowego  Zamawiającego.

( 11

1. Przedmiotem odbioru częściowego będzie wykonany zgodnie z harmonogramem etap.

2.Odbiór  końcowy  robót  nastąpi  po  wykonaniu  całego  przedmiotu  umowy

3.  Wykonawca  zgłosi  Zamawiającemu  gotowość  do  odbioru  częściowego  i  końcowego  wpisem  do  dziennika  budowy.

4. Zamawiający  wyznaczy termin odbioru częściowego i końcowego robót  najpóźniej

w  ciągu  7  dni  od  daty  zawiadomienia go o gotowości do odbioru,  zawiadamiając o tym  Wykonawcę.

5. Jeżeli  w  toku  czynności odbioru zostaną  stwierdzone  wady,  to  Zamawiającemu

przysługują  następujące  uprawnienia:

1) jeżeli  wady  nadają  się  do  usunięcia  może  odmówić  odbioru  do  czasu  usunięcia  wad,

2) jeżeli  wady  nie  nadają  się  do  usunięcia  to:

a) jeżeli  nie  uniemożliwiają  one  użytkowania  przedmiotu  odbioru  zgodnie  z  przeznaczeniem - Zamawiający  może  obniżyć  odpowiednio  wynagrodzenie.

b) jeżeli  wady  uniemożliwiają  użytkowanie  zgodnie  z  przeznaczeniem

- Zamawiający  może  odstąpić  od  umowy  lub  zażądać  wykonania  przedmiotu  odbioru  po  raz  drugi.

6. Strony  postanawiają,  że  z  czynności  odbiorów częściowych i końcowego będzie  spisany  protokół  zawierający  wszelkie  ustalenia  dokonane  w  toku  odbioru  jak  też  terminy  wyznaczone  na  usunięcie  stwierdzonych  wad.

( 12

1. Strony  ustalają,  że  obowiązującą  formą  odszkodowania  stanowić  będą  kary  umowne.

2. Wykonawca  zapłaci  Zamawiającemu  kary  umowne  z  następujących  tytułów:

1) za  odstąpienie  od  umowy  przez  Zamawiającego  z  powodu  przyczyn,  za  które  ponosi  odpowiedzialność  Wykonawca -  w  wysokości  5%  wynagrodzenia brutto   określonego  w  ( 8 ust.4  umowy.

2) za zwłokę  w  wykonaniu przedmiotu  umowy lub jego etapu -  w  wysokości   0,1%  wynagrodzenia brutto  określonego w ( 8 ust. 4 umowy za  każdy  dzień  zwłoki,

3) za  zwłokę  w  usunięciu  wad  stwierdzonych  przy  odbiorze  lub ujawnionych  w  okresie rękojmi za wady lub  gwarancji jakości - w  wysokości  0,1%  wynagrodzenia brutto określonego w ( 8 ust. 4 umowy za  każdy  dzień  zwłoki  liczonej  od  dnia  wyznaczonego  na  usunięcie  wad.

3. Zamawiający  zapłaci  Wykonawcy  karę  umowną  za  odstąpienie  od  umowy  przez  Wykonawcę   z  powodu  przyczyn,  za  które  ponosi  odpowiedzialność Zamawiający  -

w  wysokości  5%  wynagrodzenia  brutto określonego  w  ( 8 ust.4  umowy.

4. Strony  mogą  dochodzić  odszkodowania  uzupełniającego  na  zasadach  ogólnych.

( 13

1.  Wykonawca  wnosi  zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy  w  wysokości  5%  wynagrodzenia  określonego  w  ( 8 ust. 4,  co  stanowi, w zaokrągleniu do pełnych 100 zł,  kwotę …………………………………………. zł w formie …………………………………...

2.  Zabezpieczenie  będzie  wniesione  najpóźniej  w  dniu  zawarcia  umowy  w  pełnej  wysokości.

3.  W  przypadku  należytego  wykonania  robót  70%  zabezpieczenia  zostanie  zwrócone  w  terminie 30  dni  od dnia wykonania całego przedmiotu zamówienia    potwierdzonego  protokołem  odbioru  końcowego  robót  a  pozostała  część ,tj.  30%  zostanie  zwrócone  w  terminie nie później niż w 15 dniu po  upływie   okresu  gwarancji jakości lub rękojmi za wady  który  wynosi  18  miesięcy  od  daty  odbioru  końcowego  robót.

4.  W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie pieniężnej  będzie ono ulokowane na  tzw.  „ lokacie  terminowej”  w Banku  Spółdzielczym  Oborniki  Śląskie  Oddział  Prusice.

5.  W  przypadku  nienależytego  wykonania  zamówienia,  zabezpieczenie  wraz  z  powstałymi  odsetkami  staje  się  własnością  Zamawiającego  i  będzie  wykorzystane  do  zgodnego  z  umową  wykonania  robót  i  do  pokrycia  roszczeń  z  tytułu  rękojmi  za  wykonane  roboty.

( 14

1. Strony  mogą  od  umowy  odstąpić  w  przypadkach  wymienionych  w  kodeksie  cywilnym.

2. Zamawiający  może  od  umowy  odstąpić  w  przypadku  gdy:

1) ogłoszono  likwidację    Wykonawcy,

2) wydano  nakaz  zajęcia  majątku  Wykonawcy,

3) Wykonawca  przerwał  realizację  robót  i  nie  realizuje  ich  przez  okres  3 dni  pomimo  pisemnego  wezwania  Zamawiającego  do  ich wznowienia,

4) Wykonawca  bez  uzasadnionej  przyczyny  nie  rozpoczął  wykonywania  robót  w  okresie  3  dni  o  daty przekazania  protokółem  terenu   robót.

5)  Wykonawca  pomimo  pisemnego  wezwania  nie  wykonuje  robót zgodnie  z  umową  lub  nienależycie  wykonuje  swoje  zobowiązania  umowne.

3. W  razie  wystąpienia  istotnej  zmiany  okoliczności  powodującej,  że  wykonanie  umowy  nie  leży  w  interesie  publicznym,  czego  nie  można  było  przewidzieć  w  chwili  zawarcia  umowy,  Zamawiający  może  odstąpić  od  umowy  w  terminie  30 dni  od  powzięcia  wiadomości  o  powyższych  okolicznościach.  W  takim  przypadku  Wykonawca  może  żądać  jedynie  wynagrodzenia  należnego  mu  z  tytułu  wykonania  części  umowy.

4. Odstąpienie  od  umowy  wymaga  formy  pisemnej  i  musi  zawierać  uzasadnienie.

( 15

W  przypadku  odstąpienia  od  umowy  lub  przerwania  robót  przez  Zamawiającego  z  przyczyn  niezależnych  od  Wykonawcy,  Zamawiający  jest  obowiązany:

1) odebrać  wykonane  roboty,

2) zapłacić  za  wykonane  roboty,

3) zapłacić  za  zabezpieczenie  przerwanych  robót.

( 16

Strony  umowy  ustalają  18 miesięczny  okres  gwarancji jakości  na  wykonane  na  podstawie  niniejszej  umowy  roboty. Szczegółowe warunki gwarancji określi karta gwarancyjna.

( 17

W przypadku żądania przez Wykonawcę ustanowienia gwarancji zapłaty za roboty budowlane zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 9 lipca 2003 roku o gwarancji zapłaty za roboty budowlane (Dz. U. Nr 180 poz 1758), strony ustalają, iż Wykonawca może żądać od Zamawiającego ustanowienia gwarancji w terminie nie krótszym niż 30 dni od daty zgłoszenia żądania

( 18

Zmiany  umowy  wymagają  formy  pisemnej  pod  rygorem  nieważności.

( 19

1.W  sprawach  nie  uregulowanych  w  umowie,  mają  zastosowanie  przepisy  Kodeksu  Cywilnego, prawa  budowlanego i ustawy  o  zamówieniach  publicznych.

2.Ewentualne  spory  mogące  wyniknąć  na  tle  realizacji  niniejszej  umowy,  strony  poddają  rozstrzygnięciu  sądowi  właściwemu  ze  względu  na  siedzibę  Zamawiającego.

( 20

Umowę  sporządzono  w  3  jednobrzmiących  egzemplarzach,  2  dla  Zamawiającego

i  1  dla  Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:					WYKONAWCA: