UMOWA  Nr  PI/ 342/………………………./07

zawarta  w  dniu………………………2007 roku  w Prusicach  pomiędzy :

Gminą Prusice z siedzibą  Rynek - Ratusz, 55-110 Prusice,  reprezentowaną przez:

mgr Jana Hurkota  - Burmistrza Miasta i Gminy  przy kontrasygnacie :

Doroty Fiłon - Skarbnika Miasta i Gminy Prusice,

zwaną  dalej  ZAMAWIAJĄCYM

a

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… zwanym   w  treści  umowy  WYKONAWCĄ,  o następującej treści:

( 1

- Na  podstawie  wygranego  przetargu  i  złożonej  w  dniu …………………… 2007 roku

oferty,  stanowiącej  załącznik  Nr 1  do  niniejszej  umowy  Zamawiający  powierza,

a  Wykonawca  przyjmuje  do  wykonania „Budowę ulicy Lipowej w Prusicach – III etap”.

2. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy określa dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.

( 2

1. WYKONAWCA  zobowiązuje  się  wykonać  przedmiot  umowy  w  terminie 60 dni od daty zawarcia umowy.

2. Realizacja  robót  prowadzona  będzie  zgodnie  z obowiązującymi  Polskimi  Normami,  przepisami  i  zasadami  wiedzy  technicznej  oraz  należytą  starannością  w  ich  wykonaniu.

3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót określa dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.

( 3

Wykonawca  ponosi  pełną  odpowiedzialność  za  teren robót z  chwilą jego przejęcia.

Przekazanie terenu robót nastąpi w ciągu 3 dni od daty podpisania umowy.

( 4

1. Wykonawca  zobowiązuje  się  uzyskać  i  dostarczyć  na teren robót wszelkie  niezbędne  do  zrealizowania  przedmiotu  umowy  materiały. Koszt  dostawy  materiałów  do  miejsca  wykonywania  robót  został  uwzględniony  w  wynagrodzeniu określonym w ( 8 ust.1 umowy.

2. Wykonawca  oświadcza,  że  prace  będzie  realizował  we  własnym  zakresie bez prawa ich zlecenia w całości bądź części podwykonawcom.

3. Do  wykonania  przedmiotu  umowy  Wykonawca  zobowiązany  jest  użyć  materiały  i  wyroby  spełniające  wymagania  Polskich  Norm.

4. Wykonawca realizując niniejszą umowę jest wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62 poz. 628 z późn. zmianami) i spoczywają na nim obowiązki określone przepisami tej ustawy oraz przepisami ustawy Prawo ochrony środowiska.

( 5

Po  zakończeniu  robót  Wykonawca  zobowiązuje  się  uporządkować  teren, na  którym   wykonywał  prace.

( 6

Wykonawca  oświadcza,  że  zapoznał  się  z  terenem  robót i  rodzajem  robót  oraz  zdobył informacje  niezbędne  do  prawidłowej  wyceny  robót. W  związku  z  powyższym  wyklucza  się  jakiekolwiek  roszczenia  Wykonawcy  związane z błędnym  skalkulowaniem  robót  określonych  w  zał.  Nr 1  do umowy.

( 7

1. Nadzór  z  ramienia  Zamawiającego  nad  robotami  przewidzianymi  niniejszą  umową  prowadził  będzie …………………………………. – Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

2. Kierownikiem Budowy będzie …………………….. posiadający uprawnienia zawodowe ………………………………. wydane przez ……………………………………………

( 8

1. Wynagrodzenie ryczałtowe brutto za wykonanie całego przedmiotu umowy określonego w § 1 umowy, wynosi ………………………. zł (słownie: ………………………………………………………………………………………..zł).

2. Podatek VAT wynosi …………………………. zł (słownie: …………………………………………………………………………………………... zł).

3. Określone w ust. 1 wynagrodzenie nie ulegnie zmianie przez okres realizacji umowy.

4. Wykonawca  oświadcza,  że  jest  podatnikiem  podatku  od  towaru  i  usług -VAT,

który  ma  nr NIP …………………………..

5. Zamawiający  oświadcza,  że  jest podatnikiem podatku od towaru i usług -  VAT,  który  ma  nr  NIP 915-100-67-90.

( 9

1. Rozliczenie  za  wykonane  roboty  nastąpi  fakturą końcową.

2. Podstawą  do  rozliczenia robót  stanowić  będzie  protokół  odbioru  końcowego  podpisany  przez  Zamawiającego  i  Kierownika  Budowy.

3. Fakturę, o której mowa w ( 9 ust. 1 umowy należy wystawić na Urząd Miasta i Gminy Prusice.

( 10

1. Zamawiający  ma  obowiązek  zapłaty  faktury końcowej w  terminie  21  dni,  licząc  od  daty  jej doręczenia  wraz  z  kompletem  dokumentów  rozliczeniowych.

2. Płatność   będzie dokonywana  przelewem  na  konto     Wykonawcy

………………………………………………………………………

3. W  razie  opóźnienia  w  zapłacie  faktury  Wykonawcy  przysługuje  prawo  naliczania    odsetek ustawowych za zwłokę.

4. Za  dzień  zapłaty  uważa  się  dzień  obciążenia  konta  bankowego  Zamawiającego.

( 11

1. Odbiór  końcowy  robót  nastąpi  po  wykonaniu  całego  przedmiotu  umowy

2. Wykonawca  zgłosi  Zamawiającemu  gotowość  do  odbioru  końcowego  wpisem  do  dziennika  budowy.

3. Zamawiający  wyznaczy termin odbioru końcowego robót  najpóźniej w  ciągu  7  dni  od  daty  zawiadomienia go o gotowości do odbioru,  zawiadamiając o tym  Wykonawcę.

4. Jeżeli  w  toku  czynności odbioru zostaną  stwierdzone  wady,  to  Zamawiającemu

przysługują  następujące  uprawnienia:

1) jeżeli  wady  nadają  się  do  usunięcia  może  odmówić  odbioru  do  czasu  usunięcia  wad,

2) jeżeli  wady  nie  nadają  się  do  usunięcia  to:

a) jeżeli  nie  uniemożliwiają  one  użytkowania  przedmiotu  odbioru  zgodnie  z  przeznaczeniem - Zamawiający  może  obniżyć  odpowiednio  wynagrodzenie.

b) jeżeli  wady  uniemożliwiają  użytkowanie  zgodnie  z  przeznaczeniem -  Zamawiający  może  odstąpić  od  umowy  lub  zażądać  wykonania  przedmiotu  odbioru  po  raz  drugi.

5. Strony  postanawiają,  że  z  czynności  odbioru końcowego będzie  spisany  protokół  zawierający  wszelkie  ustalenia  dokonane  w  toku  odbioru  jak  też  terminy  wyznaczone  na  usunięcie  stwierdzonych  wad.

( 12

1. Strony  ustalają,  że  obowiązującą  formą  odszkodowania  stanowić  będą  kary  umowne.

2. Wykonawca  zapłaci  Zamawiającemu  kary  umowne  z  następujących  tytułów:

1) za zwłokę  w  wykonaniu przedmiotu  umowy  -  w  wysokości   0,1%  wynagrodzenia ryczałtowego brutto  określonego w ( 8 ust. 1 umowy za  każdy  dzień  zwłoki,

2) za  zwłokę  w  usunięciu  wad  stwierdzonych  przy  odbiorze  lub ujawnionych  w  okresie rękojmi za wady lub  gwarancji jakości - w  wysokości  0,1%  wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w ( 8 ust. 1 umowy za  każdy  dzień  zwłoki  liczonej  od  dnia  wyznaczonego  na  usunięcie  wad.

3. Zamawiający może dochodzić  odszkodowania  uzupełniającego  na  zasadach  ogólnych.

( 13

1. Strony  mogą  od  umowy  odstąpić  w  przypadkach  wymienionych  w  kodeksie  cywilnym.

2. Zamawiający  może  od  umowy  odstąpić  w  przypadku  gdy:

1) ogłoszono  likwidację    Wykonawcy,

2) wydano  nakaz  zajęcia  majątku  Wykonawcy,

3) Wykonawca  przerwał  realizację  robót  i  nie  realizuje  ich  przez  okres  3 dni  pomimo  pisemnego  wezwania  Zamawiającego  do  ich wznowienia,

4) Wykonawca  bez  uzasadnionej  przyczyny  nie  rozpoczął  wykonywania  robót  w  okresie  3  dni  o  daty przekazania  protokółem  terenu   robót.

5)  Wykonawca  pomimo  pisemnego  wezwania  nie  wykonuje  robót zgodnie  z  umową  lub  nienależycie  wykonuje  swoje  zobowiązania  umowne.

3. W  razie  wystąpienia  istotnej  zmiany  okoliczności  powodującej,  że  wykonanie  umowy  nie  leży  w  interesie  publicznym,  czego  nie  można  było  przewidzieć  w  chwili  zawarcia  umowy,  Zamawiający  może  odstąpić  od  umowy  w  terminie  30 dni  od  powzięcia  wiadomości  o  powyższych  okolicznościach.  W  takim  przypadku  Wykonawca  może  żądać  jedynie  wynagrodzenia  należnego  mu  z  tytułu  wykonania  części  umowy.

4. Odstąpienie  od  umowy  wymaga  formy  pisemnej  i  musi  zawierać  uzasadnienie.

( 14

W  przypadku  odstąpienia  od  umowy  lub  przerwania  robót  przez  Zamawiającego  z  przyczyn  niezależnych  od  Wykonawcy,  Zamawiający  jest  obowiązany:

1) odebrać  wykonane  roboty,

2) zapłacić  za  wykonane  roboty,

3) zapłacić  za  zabezpieczenie  przerwanych  robót.

( 15

Strony  umowy  ustalają  18 miesięczny  okres  gwarancji jakości  na  wykonane  na  podstawie  niniejszej  umowy  roboty. Szczegółowe warunki gwarancji określi karta gwarancyjna.

( 16

W przypadku żądania przez Wykonawcę ustanowienia gwarancji zapłaty za roboty budowlane zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 9 lipca 2003 roku o gwarancji zapłaty za roboty budowlane (Dz. U. Nr 180 poz 1758), strony ustalają, iż Wykonawca może żądać od Zamawiającego ustanowienia gwarancji w terminie nie krótszym niż 14 dni od daty zgłoszenia żądania.

( 17

Zmiany  umowy  wymagają  formy  pisemnej  pod  rygorem  nieważności.

( 18

1.W  sprawach  nie  uregulowanych  w  umowie,  mają  zastosowanie  przepisy  Kodeksu  Cywilnego, prawa  budowlanego i ustawy  o  zamówieniach  publicznych.

2.Ewentualne  spory  mogące  wyniknąć  na  tle  realizacji  niniejszej  umowy,  strony  poddają  rozstrzygnięciu  sądowi  właściwemu  ze  względu  na  siedzibę  Zamawiającego.

( 19

Umowę  sporządzono  w  3  jednobrzmiących  egzemplarzach,  2  dla  Zamawiającego

i  1  dla  Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:					WYKONAWCA: