Załącznik nr 7 do SIWZ

U M O W A      Nr  PI/342/…………/07

na wykonanie robót budowlanych

zawarta  w  dniu……………………………………2007 roku w Prusicach  pomiędzy :

Gminą Prusice z siedzibą  Rynek - Ratusz, 55-110 Prusice,  reprezentowaną przez:

mgr Jana Hurkota  - Burmistrza Miasta i Gminy Prusice przy kontrasygnacie :

Doroty Fiłon - Skarbnika Miasta i Gminy Prusice,

zwaną  dalej  ZAMAWIAJĄCYM

a

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  zwanym   w  treści  umowy  WYKONAWCĄ,  o następującej treści:

§ 1.

1. Zgodnie z rozstrzygnięciem w dniu……………………… 2007 roku przetargu nieograniczonego

Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania: adaptację budynku poszkolnego przy ulicy Czerwonego Krzyża 11 w Prusicach na mieszkania.

2. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele

Budowlane w rozumieniu art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 ze zm.).

§ 2.

1. Termin rozpoczęcia przedmiotu umowy ustala się na 3 dni od daty zawarcia umowy.

2. Termin zakończenia przedmiotu umowy ustala się na 31 grudnia 2007 roku.

3. Wykonawca ma prawo do żądania przedłużenia terminu umownego, jeżeli niedotrzymanie

pierwotnego terminu umownego stanowi konsekwencję:

l) okoliczności, których nie można przewidzieć,

2) przyczyn zależnych od zamawiającego,

3) z powodu siły wyższej.

§ 3.

1. Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia określa:

1) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,

2) kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiaru robót,

3) pozwolenie na budowę.

2. Integralną część umowy stanowią:

1) projekt budowlany i wykonawczy,

2) przedmiar robót,

3) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,

4) oferta Wykonawcy.

§ 4.

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie do dnia…………………………..

§ 5.

l. Zamawiający powołuje inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie p………………………..

2. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie p……………………………………….

§ 6.

Wykonawca będzie ponosił koszty utrzymania oraz konserwacji urządzeń i obiektów

tymczasowych na placu budowy.

§ 7.

l. Wykonawca zobowiązuje się strzec mienia znajdującego się na terenie budowy, a także

zapewnić warunki bezpieczeństwa.

2. W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym

od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał na bieżąco wszelkie zbędne materiały,

odpady i śmieci.

3. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy

i przekazać go Zamawiającemu w terminie odbioru robót w stanie umożliwiającym pełną

eksploatację w terminie odbioru robót.

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe na terenie budowy

wynikające z jego własnych działań i zaniechań, jak również z działań i zaniechań jego

pracowników oraz osób trzecich, którym realizację obiektu powierza lub którymi przy

realizacji obiektu się posługuje.

5. Za przestrzeganie przepisów bhp i ppoż. w czasie realizacji robót odpowiedzialny jest

Wykonawca.

6. Kierownik budowy jest zobowiązany do wykonania planu bezpieczeństwa i ochrony

zdrowia.

7. Wykonawca jako wytwórca odpadów w rozumieniu art.3 ust. 3 pkt.22 ustawy o odpadach

ma obowiązek zagospodarowania powstałych podczas realizacji zadania odpadów zgodnie z

ustawą o odpadach z dnia 27.04.2001r. ( Dz. U. Nr 62 poz. 628-późn. zmianami ) i ustawą z

dnia 27 .04. 2001r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z 2006r. Nr 129 poz. 902 ).

§ 8.

l. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.

2. Materiały, o których mowa w ust. l, powinny odpowiadać: wymogom wyrobów

dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w art. 10 -ustawy

Prawo budowlane, wymaganiom specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, co do

jakości.

3. Na każde żądanie Zamawiającego (inspektora nadzoru inwestorskiego) Wykonawca

obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów dokument potwierdzający

dopuszczenie materiału budowlanego do powszechnego stosowania w budownictwie.

4. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały

wymagane do zbadania na żądanie zamawiającego odnośnie jakości robót wykonanych

z materiałów wykonawcy na terenie budowy.

5. Badania, o których mowa w ust. 4 będą realizowane przez Wykonawcę na własny koszt.

6. Jeżeli Zamawiający zażąda dodatkowych badań, które nie były przewidziane niniejszą

umową, to Wykonawca obowiązany jest przeprowadzić te badania. .

7. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały, bądź

wykonanie robót jest niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążą Wykonawcę,

zaś gdy wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonanie robót są zgodne z umową,

to koszty tych badań obciążają Zamawiającego.

§ 9.

Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy siłami własnymi.

§ 10.

1. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia zgodnie ze specyfikacją istotnych

warunków zamówienia oraz wybraną w trybie przetargu nieograniczonego ofertą Wykonawcy

będzie wynagrodzenie kosztorysowe.

2. Ustalone w tej formie wynagrodzenie wstępne Wykonawcy wyraża się ceną zł……………………..brutto (słownie: ), w tym cena netto  wynosi zł……………………………………………….. (słownie:…………………………………………………………… ), podatek VAT

w wysokości……………. % stanowi kwotę zł…………………………………. (słownie:……………………………………………………………………………………… ).

3. Wynagrodzenie określone w ust. 2 odpowiada zakresowi robót przedstawionemu

w przedmiarach robót zamieszczonych w załączniku nr 1 do specyfikacji istotnych warunków

zamówienia. Zawiera ona ponadto następujące koszty: wszelkie roboty przygotowawcze,

koszty związane z odbiorami wykonanych robót, koszt wykonania dokumentacji powykonaw-

czej, koszty zagospodarowania odpadów oraz inne koszty wynikające z niniejszej umowy.

4. W przypadku wystąpienia robót ujętych w dokumentacji projektowej, które nie zostały uwzględnione w kosztorysie ofertowym i przedmiarze robót, rozliczenie nastąpi kosztorysem powykonawczym w oparciu o niżej wymienione składniki cenotwórcze:

- stawka roboczogodziny:………………zł,

- koszty pośrednie………………………%,

- koszty zakupu………………………….%,

- zysk…………………………………….%,

oraz średnie ceny materiałów i sprzętu  z wydawnictwa „SEKOCENBUDU” dla okresu realizacji prac, a w przypadku  ich braku kolejno: ceny według faktur, ceny podobnych materiałów o zbliżonych parametrach technicznych, oraz ilości rzeczywiście wykonanych i odebranych robót, udokumentowanych protokołem konieczności i potwierdzonych przez inspektora nadzoru. Podstawą do ustalenia kosztów nakładów rzeczowych będą odpowiednie katalogi KNR.

5. Ostateczna wysokość wynagrodzenia zostanie ustalona kosztorysem powykonawczym , zgodnie z przyjętymi cenami jednostkowymi, wyszczególnionymi w kosztorysie ofertowym oraz rzeczywiście  wykonanymi i odebranymi ilościami robót.

6. Ostateczna wysokość wynagrodzenia łącznie z robotami, o których mowa w ust. 4 nie przekroczy kwoty………………………..zł (tj. o 20 % więcej niż wynagrodzenie wstępne określone w ust.2).

7. Nie dopuszcza się możliwości wzrostu cen jednostkowych jak również składników

cenotwórczych podanych w kosztorysach ofertowych.

§ 11.

1. Strony postanawiają, iż obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne

z zastrzeżeniem ust. 3.

2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

1) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia wstępnego brutto, określonego w § 10 ust. 2 umowy, za każdy dzień zwłoki,

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady albo ujawnionych w okresie gwarancji - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia wstępnego brutto, określonego w § 10 ust. 2 umowy, za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

c) za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy

w wysokości 0,2 % wynagrodzenia wstępnego brutto, określonego w § 10 ust. 2 umowy za każdy dzień  przerwy,

3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego

wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

4. Zamawiający ma prawo do pobierania kar umownych z płatności wynikających

z wystawianych przez wykonawcę faktur VAT.

§ 12.

Wszelkie czynności związane z odbiorami częściowymi i odbiorem końcowym, dokonywane

będą na warunkach określonych w niniejszej umowie. Strony ustalają następujące zasady

odbiorów:

1. Przedmiotem odbiorów będą roboty zanikające i podlegające zakryciu w całości lub

w części, oraz roboty składające się na przedmiot umowy.

2. Ustala się następujące terminy rozpoczęcia odbioru liczone od daty pisemnego

powiadomienia Zamawiającego na adres jego siedziby o osiągnięciu gotowości do odbioru

przez wykonawcę:

a) dla robót zanikających i podlegających zakryciu -do 3 dni,

b) dla odbiorów częściowych -do 7 dni,

c) dla odbioru końcowego -do 14 dni.

3. Przed zgłoszeniem odbioru wykonawca ma obowiązek wykonania przewidzianych

w przepisach prawa lub niniejszej umowie prób i sprawdzeń, skompletowania i dostarczenia

dokumentów niezbędnych do dokonania oceny prawidłowości wykonania przedmiotu umowy

oraz dołączenia niezbędnych atestów i certyfikatów.

4. Zakończenie robót i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych prób

i sprawdzeń wykonawca potwierdzi wpisem do dziennika budowy. Potwierdzenie przez

inspektora nadzoru inwestorskiego zgodności wpisu ze stanem faktycznym lub brak

ustosunkowania się przez niego do wpisu wciągu 3 dni roboczych od dnia wpisu, oznacza

osiągniecie gotowości do odbioru.

5. Z czynności odbioru sporządza się protokół zawierający ustalenia poczynione w toku

odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w tej dacie wad. Protokół

podpisywany jest przez Wykonawcę i Zamawiającego.

Odbiory częściowe dokonywane będą przez inspektora nadzoru i upełnomocnionego przedstawiciela Zamawiającego oraz upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.

Odbioru końcowego dokona komisja powołana przez Zamawiającego przy udziale

Wykonawcy.

6. Jeżeli w toku czynności odbioru stwierdzi się, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości

do odbioru z powodu nie zakończenia robót, zastosowania niezgodnego z umową materiału,

niewłaściwego ich wykonania lub nie przeprowadzenia wymaganych prób i sprawdzeń,

a także braku dokumentacji, zamawiający może odmówić dokonania odbioru.

7. Jeżeli w toku czynności odbioru stwierdzone zostaną wady lub braki:

a) nadające się do usunięcia - Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad

lub braków,

b) nie nadające się do usunięcia -Zamawiający może dokonać odpowiedniego obniżenia

wynagrodzenia,

c) nie nadające się do usunięcia i uniemożliwiające prawidłowe użytkowanie - Zamawiający

może żądać ich ponownego wykonania lub może odstąpić od umowy.

8. W przypadku odmowy odbioru z przyczyn, o których mowa w ust. 6 i 7, nowy termin

zgłoszenia gotowości do odbioru ustala się zgodnie z postanowieniami ust. 2, 4 i 5, co nie

wyłącza uprawnień Zamawiającego do naliczania kar umownych i dochodzenia roszczeń

odszkodowawczych.

9. W przypadku nie przystąpienia Zamawiającego do czynności odbioru, z przyczyn leżących

po stronie Zamawiającego, Wykonawca upoważniony jest do wyznaczenia dodatkowego

terminu rozpoczęcia odbioru z zagrożeniem dokonania odbioru przez powołaną przez niego

komisję, przy zachowaniu obowiązku pisemnego powiadomienia Zamawiającego o nowym

terminie odbioru.

§ 13.

l. Fakturowanie częściowe możliwe jest po dokonaniu odbioru częściowego robót.

Faktury częściowe płatne będą w terminie 21 dni od daty ich otrzymania przez

Zamawiającego, na podstawie bezusterkowych protokołów odbiorów częściowych, w formie

przelewu na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

2. Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o fakturę końcową

wystawioną na podstawie bezusterkowego protokółu odbioru końcowego faktycznie

wykonanych robót, płatną w terminie 21 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego

-w formie przelewu na konto Wykonawcy wskazane w ust. l.

3. Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone łącznie fakturami częściowymi nie może

przekroczyć 60% wynagrodzenia umownego (ceny).

4. Za datę płatności uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego zamawiającego.

5. Nie jest dopuszczalny przelew wierzytelności wykonawcy z tytułu realizacji umowy na

osoby trzecie.

§ 14.

l. Wykonawca w dniu podpisania umowy ustanowi na rzecz Zamawiającego zabezpieczenie

należytego wykonania umowy w wysokości 5% w formie:…………………………………..

2. Strony ustalają że:

a) 70% wniesionego zabezpieczenia stanowi zabezpieczenie zgodnego z umową

wykonania robót

b) 30% wniesionego zabezpieczenia przeznaczone jest na pokrycie roszczeń

z tytułu gwarancji jakości lub rękojmi za wady.

3.Część zabezpieczenia gwarantująca zgodne z umową wykonanie robót zostanie zwrócona

w terminie 30 dni  od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane  to jest po odbiorze końcowym przedmiotu umowy. Pozostała część zabezpieczenia

zostanie zwrócona nie później niż w15 dniu po upływie okresu gwarancji jakości lub rękojmi za wady.

4.Jeżeli Wykonawca zażąda gwarancji zapłaty za roboty budowlane na podstawie ustawy

z dnia 9 lipca 2003 roku o gwarancji zapłaty za roboty budowlane, Zamawiający udzieli

żądanej gwarancji z uwzględnieniem okresu niezbędnego do przeprowadzenia wyboru gwaranta.

§ 15.

l. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy niezależnie od swych

zobowiązań z tytułu rękojmi określonej w kodeksie cywilnym.

2. Termin gwarancji wynosi 36 miesięcy licząc od daty podpisania bezusterkowego protokołu

odbioru końcowego.

3. Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do usunięcia wady niezwłocznie po zgłoszeniu,

tak aby wady zostały usunięte w ciągu tygodnia od momentu pisemnego zgłoszenia.

4.Po upływie terminu tygodniowego Zamawiający wyznaczy termin dodatkowy na usuniecie

wad, a po jego bezskutecznym upływie uprawniony jest do powierzenia usunięcia wad osobie

trzeciej na koszt Wykonawcy.

5. W dacie odbioru przedmiotu odbioru Wykonawca wystawi pisemny dokument gwarancyjny

określający szczegółowe warunki gwarancji jakości.

§ 16.

l. Zamawiający ma prawo odstąpienia od niniejszej umowy w przypadku, gdy:

l) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionej przyczyny oraz nie kontynuuje ich

pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, a także gdy Wykonawca przerwał

realizację robót i przerwa trwa dłużej niż 2 tygodnie,

2) zostanie wszczęte, postępowanie zmierzające w kierunku ogłoszenia upadłości lub

likwidacji Wykonawcy,

3) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawierania.

2. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają

obowiązki obejmujące między innymi:

l) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego

sporządzi protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia od umowy,

2) Wykonawca zabezpieczy na swój koszt przerwane roboty w zakresie wzajemnie

uzgodnionym pod rygorem podjęcia powyższych czynności przez zamawiającego i dokonanie

ich na koszt Wykonawcy,

3) Zamawiający dokona przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

§ 17.

Wyłącza się odpowiedzialność stron za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy

spowodowane zaistnieniem okoliczności o charakterze "siły wyższej".

Za okoliczności "siły wyższej" uznaje się między innymi pożar, eksplozję, wojnę, operacje

wojskowe, rozruchy, niepokoje społeczne, ograniczenia i zakazy wydane przez organa

państwowe, a także inne nadzwyczajne zjawiska losowe i przyrodnicze, wszystkie z nich

pozostające poza kontrolą stron, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania

umowy, a jeżeli możliwe były do przewidzenia nie można było im zapobiec. .

§ 18.

l. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na

piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

2. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana postanowień do umowy

niekorzystnych dla zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść

oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba, że konieczność

wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć

w chwili zawarcia umowy.

§ 19.

l. W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie przepisy ustawy prawo zamówień publicznych, kodeksu cywilnego, prawa budowlanego.

2. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy o wykonanie robót w sprawie

zamówienia publicznego strony zobowiązane są przede wszystkim do wyczerpania drogi

postępowania reklamacyjnego. Reklamację wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego

roszczenia do drugiej strony umowy.

3. Strona umowy ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego roszczenia

w terminie 14 dni od daty zgłoszenia roszczenia.

4. W razie odmowy uznania roszczenia, względnie nie udzielenia odpowiedzi na roszczenie

w terminie 14 dni strona uprawniona jest do wystąpienia na drogę sądową.

5. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd

właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 20.

Umowa wchodzi wżycie z dniem jej podpisania. Umowa została sporządzona w dwóch

jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla Zamawiającego i Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:					WYKONAWCA: