Prusice, dnia 24 września 2012 r.

ZP.271.1.15.3.2012

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Budowa zespołu boisk sportowych wraz z budynkiem zaplecza sanitarno-szatniowego w Pawłowie Trzebnickim realizowanego w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.), Zamawiający Gmina Prusice, informuje, że wpłynęło zapytanie o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu.

Treść zapytania oraz odpowiedź przedstawiono poniżej.

Pytanie nr 1

W związku z zamieszczeniem w SIWZ w pkt V ppkt 1 terminu wykonania zamówienia: etap I-do dnia 21.11.2012, etap II – do dnia 31.07.2013 prosimy o podanie zakresu prac do wykonania przedmiotowego zadania dla poszczególnych etapów robót.

Odpowiedź nr 1

W § 2 ust 3 projektu umowy wskazano, iż Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik 3 do umowy. W harmonogramie rzeczowo-finansowym został dokonany podział na dwa etapy realizacji przedmiotu umowy
(…), z określeniem robót objętych danym etapem, terminów ich realizacji oraz należnym za nie wynagrodzeniem przy czym podział wynagrodzenia został dokonany wyłącznie w celu umożliwienia Wykonawcy wystawiania faktury częściowej za I etap zgodnie z zapisem § 6 umowy. Określone w harmonogramie wynagrodzenia nie określają cen ryczałtowych i nie mogą wpłynąć na wysokość określonego w § 3 umowy wynagrodzenia ryczałtowego.

W punkcie XVII pkt. 5 SIWZ Zamawiający wskazał, iż Bezpośrednio przez podpisaniem umowy, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu:

1) wypełniony harmonogram rzeczowo - finansowy na co najmniej 3 dni przed terminem podpisania umowy do zaopiniowania przez Zamawiającego, opinia Zamawiającego jest wiążąca dla Wykonawcy,

2) listę podwykonawców i zakres prac, jaki będą wykonywali,

3) wykaz osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia z dołączonymi kopiami dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia,

4) zabezpieczenie należytego wykonania umowy najpóźniej w dniu podpisania umowy wyznaczonym przez Zamawiającego.

Wobec powyższego to Wykonawca określi zakres prac ujętych w etapie I oraz etapie II wskazanym w harmonogramie rzeczowo-finasowym oraz przedstawi przed podpisaniem umowy Zamawiającemu do akceptacji. Zamawiający sugeruje jednak, aby zakres prac objętych etapem I zawierał największy możliwy zakres robót w tym prace związane z wykonaniem boisk.

# Text boxes

Do wszystkich Wykonawców zainteresowanych wzięciem udziału w postępowaniu