Projekt umowy			                                          Załącznik nr 8 do SIWZ

Umowa Nr ………..…...2015

zawarta w dniu ....................... 2015 roku

pomiędzy:

Związek Gmin „Bychowo” - Zakładem Wodociągowym Związek Gmin „Bychowo, ul. Kolejowa 3, 55-110 Prusice reprezentowanym przez:

# Joanna Cybuch  – Kierownika Zakładu Wodociągowego Związku Gmin Bychowo w Prusicach

przy kontrasygnacie Teresy Rembisz-  Głównej Księgowej

NIP 915-16-56-453,  REGON 932918498

zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM,

a

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

reprezentowaną przez:

## ………………………………………………….

zwaną dalej WYKONAWCĄ

na podstawie art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego,

o następującej treści:

§ 1.

PRZEDMIOT UMOWY

- Przedmiotem umowy jest realizacja zgodnie ze złożoną ofertą stanowiącą zał. nr 1 do umowy, SIWZ i niniejszą umową, zadania obejmującego roboty budowlane w ramach inwestycji pn. „Budowa budynku administracyjnego z zapleczem socjalnym dla Związku Gmin ”Bychowo” oraz Zakładu Wodociągowego Związku Gmin Bychowo zlokalizowanej na działce nr 211/26 w obrębie Prusice Gmina Prusice.

- Szczegółowy zakres przedmiotu umowy określa dokumentacja projektowa w tym przedmiary robót stanowiące załącznik nr 2 do umowy oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. W przypadku rozbieżności w zapisach poszczególnych elementów dokumentacji projektowej pierwszeństwo będą miały zapisy projektu budowlanego i wykonawczego.

- Wykonawca oświadcza, że otrzymał od Zamawiającego kopię decyzji pozwolenia na budowę, dziennik budowy, projekt budowlany i wykonawczy, przedmiary robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz, że zapoznał się z terenem budowy.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać prace, określone w ust. 1 zgodnie z  dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz obowiązującymi przepisami a także zasadami wiedzy fachowej.

§ 2.

TERMIN REALIZACJI ROBÓT

- Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna się z dniem protokolarnego przekazania terenu budowy Wykonawcy.

- Strony ustalają termin wykonania przedmiotu umowy do dnia 31.08.2016r.

- Określony w § 1 przedmiot umowy będzie realizowany przez Wykonawcę zgodnie
z harmonogram rzeczowo-finansowym, w którym został dokonany podział na trzy etapy realizacji umowy. Podział na etapy został dokonany jedynie w celu umożliwienia Wykonawcy rozliczenia wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 umowy i nie określa cen ryczałtowych za poszczególne etapy.

§ 3.

WYNAGRODZENIE

- Za wykonanie przedmiotu umowy ustala się wynagrodzenie ryczałtowe brutto, tj. wraz z podatkiem VAT, w wysokości: cyfrowo:…………………….. zł 
(słownie: ………………………………………………………………………………….)

Kwota netto wynosi: …………………… zł 
(słownie: ……………………………………………………………………)

podatek VAT wynosi …………………. zł
 (słownie: ………………………………………………………………………………….)

- Określone w ust. 1 wynagrodzenie płatne będzie w pięciu częściach na podstawie 3 faktur wystawionych za zrealizowane etapy robót w następującej wysokości:

  - do 35 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto tj……zł……płatne po odbiorze etapu I,

  - do 35 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto tj……zł……płatne po odbiorze etapu II,

  - pozostała do zapłaty kwota wynagrodzenia ryczałtowego, płatna po odbiorze końcowym.

- Określone w ust. 1 wynagrodzenie ryczałtowe zawiera wszelkie koszty  niezbędne  do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z dokumentacji projektowej jak również w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia. Będą to między innymi koszty: robót przygotowawczych, robót porządkowych, wywiezienia, docelowego składowania i unieszkodliwienia odpadów, zabezpieczeń BHP oraz Ppoż., zorganizowania i wdrożenia tymczasowej organizacji ruchu, organizacji i utrzymania zaplecza, dostawy na teren budowy wyrobów budowlanych i innych wyrobów oraz ich zabezpieczenia w okresie przed wbudowaniem, zabezpieczenia  narzędzi oraz urządzeń Wykonawcy, czasowego zajęcia pasów drogowych, przeprowadzenia wymaganych prób, pomiarów oraz badań, wykonania dokumentacji powykonawczej oraz innych czynności niezbędnych do wykonania  przedmiotu zamówienia.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, zostało określone w ofercie Wykonawcy na  podstawie danych wyjściowych do kosztorysowania, tj.:

- stawki roboczogodziny kosztorysowej – ………… zł

- wskaźnika kosztów pośrednich – ………………%

- wskaźnika kosztów zakupu materiałów -  …………. %

- wskaźnika zysku – …………….%.

- Wskaźniki określone w ust. 4 również stanowić będą, jako wartości maksymalne, podstawę ustalenia wynagrodzenia w przypadku określonym w ust. 9.

- Na wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, składa się całość kosztów związanych z kompleksową realizacją przedmiotu umowy.

- Wynagrodzenie ryczałtowe będzie niezmienne przez cały czas realizacji robót i Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac, z zastrzeżeniem ust. 9.

- W przypadku pominięcia przez Wykonawcę przy wycenie jakiejkolwiek części zamówienia określonego w dokumentach, o których mowa w § 1 ust. 3 i jej nie ujęcia w wynagrodzeniu ryczałtowym, Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego żadne roszczenia z powyższego tytułu, a w szczególności roszczenia o dodatkowe wynagrodzenie.

- Strony zgodnie ustalają, iż w przypadku zmniejszenia zakresu robót, wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, zostanie odpowiednio pomniejszone o wartość robót, o które pomniejszono zakres robót. Wartość tych robót zostanie wyliczona na podstawie danych wyjściowych do kosztorysowania, o których mowa w ust. 4.

- Wykonawca  oświadcza,  że  zapoznał  się  z  terenem  robót i rodzajem  robót  oraz  zdobył informacje  niezbędne  do  prawidłowej  wyceny  robót. W  związku  z  powyższym  wyklucza  się  jakiekolwiek  roszczenia  Wykonawcy  związane z błędnym  skalkulowaniem  robót  objętych przedmiotem zamówienia.

§ 4.

OBOWIĄZKI WYKONAWCY I ZAMAWIAJĄCEGO

- Wykonawca jest zobowiązany wykonywać przedmiot umowy zgodnie z zapisem § 1 ust. 4 umowy, obowiązującymi normami, sztuką budowlaną oraz zaleceniami nadzoru inwestorskiego.

- Wykonawca zobowiązany jest w ramach umowy:

  - uczestniczyć w wyznaczonych przez Zamawiającego spotkaniach w celu omówienia spraw związanych z realizacją przedmiotu umowy,

  - używać materiały i urządzenia:

    - oznaczone znakiem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano oceny zgodnie ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną (EAT) lub krajową specyfikacją techniczną Państwa członkowskiego UE uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymogami podstawowymi,

    - znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej,

    - dla których producent po dokonaniu odpowiedniej procedury oceniającej wystawił deklarację zgodności WE potwierdzającą zgodność wyrobu z europejskimi normami i aprobatami,

    - oznaczone Znakiem Budowlanym zgodnie z Polską Normą lub krajową aprobatą techniczną a zgodność ta została potwierdzona w deklaracji zgodności wydanej przez producenta,

    - wyroby przeznaczone do jednostkowego stosowania w konkretnym obiekcie budowlanym,

  - zorganizować, zagospodarować oraz należycie zabezpieczyć miejsce realizacji przedmiotu zadania oraz zaplecze budowy  (w tym znaleźć teren pod zaplecze, w razie potrzeby wybudować dojazd) w sposób zapewniający bezpieczeństwo osób przebywających na terenie wykonywania robót i w jej obrębie oraz zabezpieczyć teren przed dostępem osób trzecich, ponosić koszty zużycia wody, energii, zrzutu ścieków, zapewnić dostawę mediów,

  - utrzymywać miejsce realizacji przedmiotu zadania w stanie wolnym od zbędnych przeszkód, usuwać na bieżąco zbędne materiały, odpady, śmieci, urządzenia prowizoryczne, które nie są już potrzebne,

  - przestrzegać warunków zawartych w uzgodnieniach (w tym zawiadomić odpowiednie organy zgodnie z postanowieniami tych uzgodnień),

  - postępować z odpadami zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Wykonawca jako wytwórca odpadów w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt. 22 ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach ma obowiązek zagospodarowania powstałych podczas realizacji przedmiotu umowy odpadów  (Dz. U. Z 2007 r. Nr 39 poz. 251 ze zm.) oraz postępować zgodnie z  ustawą z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Z 2008 r. Nr 25 poz. 150 ze zm.) oraz w razie potrzeby zgłaszać informacje o wytwarzanych odpadach do Wydziału Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Trzebnicy oraz Zamawiającego,

  - zapewnić na własny koszt transport odpadów do miejsc ich wykorzystania lub unieszkodliwienia, łącznie z kosztami unieszkodliwiania,

  - sporządzić – zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Z 2003 r. Nr 120 poz. 1126) – przed rozpoczęciem robót, plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz niezwłocznie przekazać 1 egzemplarz planu „BIOZ” Zamawiającemu,

  - zorganizować i wdrożyć tymczasową organizację ruchu drogowego (także w zakresie organizacji ruchu komunikacji zbiorowej) zgodnie z ustawą z dnia  20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (j. t. Dz. U. z 2005r. nr 108, poz. 908) oraz  Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzenia 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. nr 177 poz. 1729),

  - zamontować oraz rozebrać tymczasowe znaki i urządzenia bezpieczeństwa ruchu oraz zapewnić bieżące utrzymywanie oznakowania w trakcie robót z uzupełnianiem zniszczonych lub uszkodzonych elementów,

  - utrzymywać w czystości  koła i podwozia pojazdów wyjeżdżających z placu budowy,

  - uzyskać zgodę właściwych organów na tymczasowe zajęcie pasów drogowych,

  - zapewnić obsługę geodezyjną, w tym w razie wystąpienia (w konsekwencji wykonanych przez Wykonawcę prac) zmian w stosunku do treści map przyjętych do państwowego zasobu, wykonać inwentaryzację powykonawczą i przekazać ją Zamawiającemu w 3 egzemplarzach,

  - natychmiastowo i skutecznie usuwać w sposób docelowy wszelkie szkody i awarie spowodowane przez Wykonawcę w trakcie realizacji robót,

  - prowadzić roboty w sposób bezpieczny, w szczególności przestrzegając przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeciwpożarowych,

  - prowadzić roboty rozbiórkowe i budowlane zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlano – montażowych i rozbiórkowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401),

  - przed zgłoszeniem do odbioru przedmiotu umowy wykonać z wynikiem pozytywnym wszelkie przewidziane przepisami prawa próby, badania, uzgodnienia nadzorów i odbiory,

  - opracować i przekazać Zamawiającemu dokumentację powykonawczą (w 2 egzemplarzach),

  - uporządkować teren budowy po wykonaniu robót oraz zdemontować obiekty tymczasowe,

  - uczestniczyć, na żądanie Zamawiającego, w naradach i innych czynnościach w trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz w okresie gwarancji  lub rękojmi,

  - zgłosić gotowość do odbioru  roboty zanikające i ulegające zakryciu, do odbioru częściowego wykonane elementy robót i odbioru końcowego przedmiotu umowy oraz uczestniczyć w odbiorach.

  - zabezpieczać mienie ruchome i nieruchome w miejscu wykonywania prac przed uszkodzeniem (w razie konieczności przetransportować zagrożone uszkodzeniem mienie ruchome w miejsce bezpieczne, na okres prowadzenia robót);

  - uzyskać w imieniu Zamawiającego decyzję o pozwoleniu na użytkowanie obiektu.

- Wykonawca przy wykonywaniu umowy zobowiązany jest dochować staranności wynikającej z zawodowego charakteru prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, postanowieniami umowy oraz celem umowy.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania i zaniechania osób, przy pomocy których realizuje przedmiot umowy.

- Przed dokonaniem zamówienia materiałów Wykonawca ma obowiązek przedstawić Zamawiającemu  propozycję materiału celem akceptacji.

- Zamawiający zobowiązany jest zapewnić nadzór inwestorski oraz nadzór autorski.

- Zamawiający zobowiązany jest przekazać protokolarnie Wykonawcy teren budowy w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy.

- Wykonawca  ponosi  pełną  odpowiedzialność  za  teren budowy z chwilą jego przejęcia.

§ 5.

ODBIÓR PRAC

- Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót:

  - odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu,

  - odbiory częściowe,

  - odbiór końcowy przedmiotu umowy.

- Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu dokonywane będą przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów, o których mowa wyżej, wpisem do Dziennika budowy.

- Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokona odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu w terminie 7 dni od daty powiadomienia przez Wykonawcę potwierdzając ten fakt wpisem do Dziennika budowy.

- Wykonawca jest obowiązany zgłosić na piśmie Zamawiającemu fakt wykonania przedmiotu umowy i gotowości do odbioru częściowego i końcowego. Skutki zaniechania tego obowiązku lub opóźnień w zgłoszeniu będą obciążać Wykonawcę.

- Zamawiający wyznaczy termin odbioru częściowego i końcowego najpóźniej w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę wpisem do Dziennika budowy.

- W przypadku stwierdzenia w toku odbioru częściowego i końcowego wad przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego oraz zawiadomienia o powyższym Zamawiającego.

- Na dzień rozpoczęcia czynności odbioru końcowego Wykonawca sporządzi, skompletuje i przekaże komisji odbiorowej wszystkie dokumenty potrzebne do dokonania odbioru końcowego, w tym m. in.:

1) oryginał dziennika budowy,

2) oświadczenie kierownika budowy:

a)	o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami,

b)	o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie korzystania - drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu;

3)	oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania;

4)	protokoły badań i sprawdzeń (m. in. wszystkich instalacji, wykonane przez uprawnione osoby) ;

5) dokumentację powykonawczą z odnotowanymi zmianami nieodstępującymi w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę, dokonanych podczas wykonywania robót,

6) instrukcje użytkowania i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami, a także (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez kierownika robót)

7)  decyzję o pozwoleniu na użytkowanie obiektu.

- Brak ww. dokumentów skutkować może odmową odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Zamawiający odmówi odbioru częściowego bądź końcowego, jeżeli nie została wykonana część lub całość przedmiotu umowy lub ma wady uniemożliwiające jego użytkowanie zgodnie z umową.

- W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzeżeniem co do stwierdzonych przy odbiorze końcowym wad lub stwierdzenia tych wad w okresie rękojmi Zamawiający może:

- żądać usunięcia tych wad – jeżeli wady nadają się do usunięcia – wyznaczając pisemnie Wykonawcy odpowiedni termin;

- obniżyć wynagrodzenie, jeżeli wady usunąć się nie dadzą lub z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła ich usunąć w czasie odpowiednim lub gdy Wykonawca nie usunął wad w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie – a wady nie są istotne.

- odstąpić od umowy, jeżeli wady usunąć się nie dadzą lub z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła ich usunąć w czasie  odpowiednim lub gdy Wykonawca nie usunął wad w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie – a wady są istotne.

- W przypadku, gdy Wykonawca odmówi usunięcia wad lub nie usunie ich w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego lub z okoliczności wynika, iż nie zdoła ich usunąć w tym terminie, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie tych wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- W przypadku usunięcia wad Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego o ich usunięciu.

- Zamawiający dokona odbioru częściowego  i końcowego w terminie 3 dni, licząc od dnia dokonania wpisu w Dzienniku budowy informującego o wyznaczeniu terminu odbioru.

§ 6.

WARUNKI PŁATNOŚCI

- Rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o 2 (dwie) faktury częściowe   i 1 (jedną)  końcową.

- Faktury częściowe wystawione będą na podstawie bezusterkowych protokołów odbiorów częściowych wykonanych etapów podpisanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego i kierownika budowy.

- Płatności częściowe uzależnione są od wykonania prac wg. harmonogramu stanowiącego załącznik nr 4 niniejszej umowy.

- Faktury płatne  będą w terminie 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze częściowej i końcowej.

- Za dzień zapłaty faktury uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego  Zamawiającego.

- Zamawiający oświadcza, że posiada NIP: 915 16 56-453

- Faktury częściowe i  końcową, należy wystawiać na Zakład Wodociągowy Związku Gmin Bychowo, ul. Kolejowa 3, 55-110 Prusice, NIP: 915 16 56- 453.

- Protokół odbioru końcowego będzie wskazywał wydzielone elementy robót wykonane przez podwykonawcę. Podstawę do wystawienia faktury końcowej oprócz protokołu odbioru końcowego będzie stanowić:

1) kopia faktury wystawionej Wykonawcy przez podwykonawcę za wykonane przez niego  w ramach danego etapu robót roboty łącznie z kopią przelewu bankowego lub innego dokumentu świadczącego o dokonaniu zapłaty, zgodnego z przepisami prawa, potwierdzonego przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem*.

2) oświadczenie podwykonawcy o otrzymaniu od Wykonawcy całości wynagrodzenia za wykonane przez niego w ramach danego elementu  roboty

§ 7.

KARY UMOWNE

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za opóźnienie w wykonaniu robót w stosunku do terminu określonego w §2 ust. 2 umowy oraz w terminach określonych w załączniku nr 4 do umowy– w wysokości 0,3 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia,

- za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych podczas odbioru częściowego lub końcowego albo ujawnionych w okresie rękojmi za wady lub gwarancji jakości – w wysokości 0,3 % wynagrodzenia  brutto, określonego w § 3 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia,

- w razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z powodu przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub odstąpienia od umowy przez Wykonawcę jednakże z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego – w wysokości 30 % wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy,

- w razie niepowiadomienia Zamawiającego o każdej groźbie opóźnienia robót spowodowanej niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków przez Zamawiającego,

- z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 0,3 % wynagrodzenia  brutto, określonego w § 3 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia,

- z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – w wysokości 10 % wynagrodzenia  brutto, określonego w § 3 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia,

- z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 10 % wynagrodzenia  brutto, określonego w § 3 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia,

- z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w wysokości 10 % wynagrodzenia  brutto, określonego w § 3 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia.

- Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

- Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w § 10 ust. 9, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. *)

§ 8.

WARUNKI GWARANCJI I RĘKOJMI

- Na przedmiot umowy wykonawca udziela …………… (*w zależności od okresu gwaranci wskazanego w ofercie Wykonawcy) miesięcznej gwarancji. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym po odbiorze końcowym przedmiotu umowy. Gwarancja obejmuje wady materiałowe oraz wady w robociźnie.

- Na przedmiot umowy wykonawca udziela 36 miesięcznej rękojmi. Bieg terminu rękojmi rozpoczyna się w dniu następnym po odbiorze końcowym przedmiotu umowy.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia ujawnionych wad bezpłatnie w terminie 14 dni od daty zgłoszenia przez  Zamawiającego wady lub w innym uzgodnionym z Zamawiającym, wnikającym z czynników atmosferycznych terminie.

- Jeżeli w ramach gwarancji Wykonawca dokonał usunięcia wad istotnych, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili usunięcia wady. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w którym wada była usuwana.

- Pomimo wygaśnięcia gwarancji lub rękojmi Wykonawca zobowiązany jest usunąć wady, które zostały zgłoszone przez Zamawiającego w okresie trwania gwarancji lub rękojmi.

- Wykonawca udziela gwarancji i rękojmi na przedmiot umowy wykonany przez podwykonawców.

- W przypadku, gdy Wykonawca odmówi usunięcia wad lub nie usunie ich w terminie  wyznaczonym przez Zamawiającego lub z okoliczności wynika, iż nie zdoła ich usunąć w tym terminie, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie tych wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 9.

NADZÓR NAD PRACAMI

- Nadzór nad realizacją przedmiotu umowy w imieniu Zamawiającego będą sprawować:

  - inspektor nadzoru w specjalności konstrukcyjno-budowlanej: …………………………posiadający uprawnienia zawodowe nr …………..wydane przez………………………………………………………,

  - inspektor nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych: ………………………posiadający uprawnienia zawodowe nr ………………..wydane przez……………………………………………….,

  - inspektor nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych:                    …………………………..posiadający uprawnienia zawodowe nr …………….wydane przez……………………………………………….,

- Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z późn. zm.) i jest uprawniony do wydawania Wykonawcy poleceń związanych z jakością i ilością robót, które są niezbędne do prawidłowego oraz zgodnego z umową i zasadami wiedzy technicznej wykonania przedmiotu umowy.

- Przedstawicielami Wykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu umowy będą:

1) kierownik budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w osobie …………………………..posiadającego uprawnienia zawodowe nr ……………………..wydane przez……………………………………………,

2) kierownik robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w osobie …………………………posiadającego uprawnienia zawodowe nr ……………………wydane przez……………………………………………..,

3) kierownik robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych  w osobie …………………………posiadającej uprawnienia zawodowe nr ………………wydane przez…………………………………………………………,

§ 10.*

WARUNKI  REALIZACJI PRAC PRZEZ PODWYKONAWCÓW

(zasady zawierania umów o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami)

- O zawarciu umowy z podwykonawcą  lub dalszym podwykonawcą robót budowlanych, których zakres Wykonawca wskazał w ofercie, Wykonawca musi powiadomić Zamawiającego.

- Umowa, o której mowa w ust. 1 powinna zawierać zapis zobowiązujący podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę do powiadomienia Zamawiającego o dokonaniu przez Wykonawcę zapłaty za roboty zrealizowane przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę stanowiące przedmiot tej umowy, w ciągu 3 dni roboczych od daty wpływu należności na rachunek bankowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

- Ustala się zakres rzeczowo – finansowy robót budowlanych, realizowanych przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców zgodnie z treścią Załącznika Nr 3 do niniejszej umowy.

- Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projekt jej zmiany oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i jej zmiany.

- Zamawiający w terminie 7 dni (roboczych) od otrzymania ww. dokumentów może wnieść zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i do projektu jej zmiany lub sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i do jej zmiany.

- Wykonawcy jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność oryginałem kopię zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, oraz ich zmiany.

- Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 21 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

- Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia o którym mowa w ustępie powyżej jest dłuższy niż 21 dni, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt. 8).

- Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

- W razie dokonania przez Zamawiającego zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w przypadku określonym w ust. 9, Zamawiający potrąci zapłaconą kwotę z należnego Wykonawcy wynagrodzenia określonego w §3 ust.1 umowy.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.*

- Zapisy w niniejszej umowie odnośnie umowy o podwykonawstwo stosuje się odpowiednio także do zmiany tej umowy o podwykonawstwo.

*) dotyczy realizacji umowy przy pomocy podwykonawców. W przypadku gdy Wykonawca nie będzie realizował umowy przez podwykonawców w umowie zostanie zamieszczony zapis iż przedmiot umowy będzie realizowany siłami własnymi, bez prawa zlecania robót podwykonawcom.

§ 11.

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- Wykonawca w dniu podpisania umowy wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie (z zaokrągleniem do pełnych 100 zł) tj. …………….. zł (słownie: ………………………………………...) w formie: ………………………………...

- Strony ustalają że:

  - 70% wniesionego zabezpieczenia stanowi zabezpieczenie zgodnego z umową wykonania robót,

  - 30% wniesionego zabezpieczenia przeznaczone jest na pokrycie roszczeń z tytułu rękojmi za wady.

- Część zabezpieczenia gwarantująca zgodne z umową wykonanie robót zostanie zwrócona w terminie 30 dni  od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane to jest po odbiorze końcowym przedmiotu umowy. Pozostała część zabezpieczenia zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu  rękojmi za wady.

- Jeżeli Wykonawca zażąda gwarancji zapłaty za roboty budowlane, Zamawiający udzieli żądanej gwarancji z uwzględnieniem okresu niezbędnego do przeprowadzenia wyboru gwaranta.

§ 12.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

- Zamawiający może od umowy odstąpić, jeżeli:

  - Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową lub pisemnymi zastrzeżeniami Zamawiającego albo zaniedbuje bądź przerywa prace ze swojej winy na okres dłuższy niż 10 dni lub opóźnia się z wykonaniem robót,

  - Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem wykonywania przedmiotu umowy lub nie kontynuuje robót mimo wezwania złożonego na piśmie przez Zamawiającego,

  - w stosunku do Wykonawca zostało wszczęte lub jest prowadzone postępowanie likwidacyjne lub egzekucyjne,

  - istnieje groźba  niewypłacalności Wykonawcy.

- Oświadczenie w przedmiocie odstąpienia od umowy Zamawiający ma prawo złożyć  w terminie do 60 dni od zaistnienia przyczyny wskazanej w ust. 1 niniejszego paragrafu.

- W razie odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji robót w toku w terminie 3 dni roboczych od dnia odstąpienia od umowy.

- Wykonawcy zostanie zapłacone wynagrodzenie za roboty zrealizowane do dnia odstąpienia, których zakres zostanie określony w protokole.

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W przypadku, o którym mowa powyżej, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy (art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych).

§ 13.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Ewentualne spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- Zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej w postaci aneksu do niniejszej umowy podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem postanowień w ust. 3.

- Zakazuje się istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem możliwości dokonania takiej zmiany w przypadkach przewidzianych w ust. 8 i 8a (art.144 ustawy Prawo zamówień publicznych).

- Wykonawca może przenieść prawa wynikającego z umowy, w szczególności wierzytelność o zapłatę wynagrodzenia, na osobę trzecią wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiającego o każdej groźbie opóźnienia robót spowodowanej niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków przez Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie, będą miały zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego oraz inne odpowiednie przepisy prawa.

- Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Zamawiający dopuszcza dokonanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie zmian korzystnych dla zamawiającego.

8a. Zamawiający dopuszcza dokonanie zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, również w przypadku:

  - zmiany osoby wskazanej w ofercie, na żądanie Zamawiającego w przypadku nienależytego wykonywania powierzonych prac po przedstawieniu i zaakceptowaniu przez zamawiającego kandydatury innej osoby spełniającej warunki zawarte w niniejszej SIWZ lub na wniosek Wykonawcy uzasadniony obiektywnymi okolicznościami, po przedstawieniu i zaakceptowaniu przez zamawiającego kandydatury innej osoby spełniającej warunki zawarte w niniejszej SIWZ,

  - zmiany wysokości podatku VAT,

  - zmiany terminu realizacji robót, w przypadku klęsk żywiołowych lub występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych do wykonania prac zgodnie z ich technologią. Termin realizacji robót ulegnie przesunięciu o ilość dni trwania klęski żywiołowej i ilość dni w których panowały niekorzystne warunki atmosferyczne, uniemożliwiające wykonanie robót zgodnie z ich technologią,

  - wystąpienia robót dodatkowych, których wykonanie uzależnia termin wykonania  zamówienia podstawowego.

- Umowę sporządzono w trzech (3) jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa (2) egzemplarze otrzymuje Zamawiający, a 1 egzemplarz Wykonawca.

- Integralną część niniejszej umowy stanowią:

- oferta Wykonawcy - załącznik nr 1,

- przedmiary robót - załącznik nr 2,

- zakres rzeczowo-finansowy robót realizowanych przez podwykonawcę -  załącznik    nr 3.

- Harmonogram rzeczowy prac budowlanych - załącznik nr 4

ZAMAWIAJĄCY:								WYKONAWCA: