Załącznik nr 4 do umowy nr ………………………..2015

Harmonogram rzeczowy  prac budowlanych

| Lp. | Etapy realizacji inwestycji | Elementy i rodzaje robót | Termin realizacji | Cena za wykonanie etapu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | I | Stan surowy otwarty | - fundamenty, łącznie z wykonaniem podkładu pod posadzki z chudego betonu, - instalacja odgromowa , z niezbędną instalacją podposadzkową - ściany, z wyłączeniem ścian działowych, - strop - dach wraz z rynnami i niezbędną obróbką blacharską | Do dnia 05.12.2015r. | Nie więcej niż 35% |
| 2 | II | Stan surowy zamknięty | - ocieplenie poddasza - ściany działowe - stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna, - warstwy posadzek pod wykończenie, - pełny zakres instalacji we wszystkich branżach wraz z pompą ciepła, z wyłączeniem wyposażenia białego montażu i osprzętu elektrycznego, - tynki | Do 30.04.2016r. | Nie więcej niż 35% |
| 3 | III | Prace wykończeniowe | Wszystkie pozostałe końcowe prace zewnątrz i wewnątrz budynku | Do 31.08.2016 | Pozostała wartość |

ZAMAWIAJĄCY:								WYKONAWCA: